下面这份文档，目标是把你现在的项目从“一个空文件夹”推进到“第一轮可运行脚手架”。

24H World Facts — 代码目录与开发顺序建议 v0.1

1. 文档目标

本文档用于把《24H World Facts — 技术实现草案 v0.1》进一步落实到实际工程目录与开发顺序，明确：

- 项目根目录如何拆分

- backend / frontend / docs / data 各自放什么

- 第一轮先创建哪些文件

- 哪些模块先做实，哪些先保留空壳

- 第一阶段“最小可运行版本”做到哪里

目标不是一次性把所有代码写完，而是先把项目骨架搭正确，方便后续用 Codex 逐轮推进。

2. 当前阶段判断

你现在已经做了：

- 在 PyCharm 里创建项目目录

- 有 docs 文件夹

- 已有设计框架文档

这很适合进入 “第一轮脚手架 + 最小主链路” 阶段。

此时不建议一上来就让 Codex做：

- 全量新闻抓取

- 全部来源接入

- 完整 LLM 摘要

- 完整前后端联调

- 复杂聚类

更稳的做法是：

先把骨架建好，再做一条最短闭环。

3. 根目录建议

建议你的项目根目录采用下面这套结构：

24h_world_facts/

docs/

backend/

frontend/

data/

scripts/

.gitignore

README.md

说明：

docs/

放设计与说明文档：

- MVP 产品方案

- 技术实现草案

- 开发顺序说明

- 后续验收说明

backend/

后端主代码：

- FastAPI

- 抓取

- 清洗

- 过滤

- 聚类

- 打分

- API

frontend/

前端主代码：

- React + Vite

- 首页

- 新闻卡片

- 分区展示

- 刷新按钮

data/

本地开发数据：

- SQLite 数据库文件

- 临时 JSON

- 调试缓存

- mock 数据

scripts/

一些一次性或辅助脚本：

- 初始化数据库

- 导入 mock 数据

- 手动刷新测试

- 本地开发辅助命令

4. 第一轮推荐目录结构

第一轮不要建得太细，但也不要全堆一起。
建议如下：

24h_world_facts/

docs/

设计框架 MVP v0.2.docx

技术实现草案 v0.1.md

代码目录与开发顺序建议 v0.1.md

backend/

app/

main.py

config.py

db.py

models/

__init__.py

article.py

event.py

card.py

schemas/

__init__.py

api_schema.py

api/

__init__.py

home.py

health.py

services/

__init__.py

homepage_service.py

refresh_service.py

sources/

__init__.py

base.py

bbc.py

nhk.py

npr.py

pipelines/

__init__.py

ingest.py

normalize.py

filter.py

cluster.py

score.py

summarize.py

publish.py

rules/

__init__.py

filters.py

scoring.py

topic_rules.py

region_rules.py

jobs/

__init__.py

scheduler.py

requirements.txt

frontend/

src/

App.jsx

main.jsx

pages/

HomePage.jsx

components/

HeaderBar.jsx

FilterBar.jsx

StoryCard.jsx

SectionBlock.jsx

RefreshButton.jsx

services/

api.js

mock/

mockHomeData.js

package.json

vite.config.js

index.html

data/

app.db

mock_articles.json

mock_cards.json

scripts/

init_db.py

seed_mock_data.py

.gitignore

README.md

5. 第一轮哪些文件要“做实”，哪些先“占位”

这是最关键的部分。

5.1 第一轮必须做实的文件

这些文件第一轮就应该有实际内容，而不是空壳：

backend

- backend/app/main.py

- backend/app/config.py

- backend/app/db.py

- backend/app/api/home.py

- backend/app/api/health.py

- backend/app/services/homepage_service.py

- backend/app/models/card.py

- backend/app/schemas/api_schema.py

frontend

- frontend/src/App.jsx

- frontend/src/main.jsx

- frontend/src/pages/HomePage.jsx

- frontend/src/components/StoryCard.jsx

- frontend/src/components/SectionBlock.jsx

- frontend/src/components/HeaderBar.jsx

- frontend/src/components/RefreshButton.jsx

- frontend/src/services/api.js

scripts

- scripts/init_db.py

- scripts/seed_mock_data.py

根目录

- .gitignore

- README.md

5.2 第一轮可先保留空壳或极简占位的文件

这些可以先创建，但先不做完整逻辑：

sources

- bbc.py

- nhk.py

- npr.py

- base.py

先写类名和函数签名即可。

pipelines

- ingest.py

- normalize.py

- filter.py

- cluster.py

- score.py

- summarize.py

- publish.py

第一轮可以先只有函数占位，例如：

- run_ingest()

- run_normalize()

- run_filter()

rules

- filters.py

- scoring.py

- topic_rules.py

- region_rules.py

先写最基础常量或 placeholder。

jobs

- scheduler.py

第一轮先不真正跑定时任务，只预留接口。

6. 第一阶段“最小可运行版本”要做到什么

第一阶段不要追求真实抓新闻。
建议先做到下面这个闭环：

目标闭环

- 后端 FastAPI 能跑起来

- 有 /api/health

- 有 /api/home

- /api/home 返回 mock 或数据库里的首页数据

- 前端 React 页面能展示：

  - Header

  - Top Stories

  - By Region

  - By Topic

  - Watchlist

- 页面有 Refresh 按钮

- 点击 Refresh 后重新请求 /api/home

这就够了。

第一阶段明确不做

- 真正抓 RSS

- 真正聚类

- 真正 LLM 摘要

- 真正定时调度

- 真正多来源合并

因为这些都应该放到第二轮主链路中。

7. 第一轮开发顺序

这里建议严格按顺序走。

Step 1：先把后端最小服务跑起来

先完成：

- config.py

- db.py

- main.py

- health.py

- home.py

- api_schema.py

- homepage_service.py

目标：

- 启动 FastAPI 成功

- 访问 /api/health 返回正常

- 访问 /api/home 返回一份 mock JSON

Step 2：定义首页返回结构

先把 /api/home 的返回结构固定下来。

建议结构大致这样：

{

"meta": {

"last_updated": "2026-04-06T12:00:00Z",

"window_hours": 24,

"total_events": 12

},

"top_stories": [],

"by_region": {

"North America": [],

"Europe": [],

"Japan / East Asia": [],

"Global Markets": []

},

"by_topic": {

"Policy / Politics": [],

"Economy / Markets": [],

"Business / Tech / Industry": [],

"Conflict / Security": []

},

"watchlist": []

}

注意：
第一轮哪怕内容是写死的，也要先把结构定住。
这会直接影响前端和后续数据库设计。

Step 3：前端静态首页跑通

完成：

- App.jsx

- HomePage.jsx

- HeaderBar.jsx

- SectionBlock.jsx

- StoryCard.jsx

- RefreshButton.jsx

- api.js

目标：

- 前端能请求后端 /api/home

- 页面能把四个区块渲染出来

- 样式先简洁即可，不用过度设计

Step 4：引入 SQLite 和 mock 数据

完成：

- card.py

- init_db.py

- seed_mock_data.py

目标：

- 建一个最小表，比如 final_cards

- 写入 10–15 条 mock 首页数据

- /api/home 改成从 SQLite 取数据，而不是写死 JSON

这一步做完，项目就从“前端 demo”变成“有数据骨架的本地应用”。

Step 5：预留 source / pipeline / rules 空壳

创建但不做实：

- sources/*.py

- pipelines/*.py

- rules/*.py

- jobs/scheduler.py

目标：

- 目录骨架提前稳定

- 后面 Codex 不会乱放文件

8. 数据库第一轮建议

第一轮不用把技术草案里的所有表都做出来。
建议只建两个最小表：

8.1 final_cards

先存前端展示内容。

字段可先简化为：

- id

- event_id

- headline

- summary

- why_it_matters

- region

- topic

- status

- importance_score

- published_at

- updated_at

- source_list_json

- is_top_story

- is_watchlist

8.2 app_meta

存首页元信息。

字段：

- id

- last_updated

- window_hours

- total_events

这样第一轮就足够支持 /api/home。

9. 第一轮 README 应该写什么

建议 README 不要太长，但至少写清楚：

9.1 项目简介

一句话说明：

- 这是一个 24 小时全球事实新闻 MVP 工具

9.2 当前阶段

- 当前为本地开发阶段

- 第一轮仅完成前后端脚手架和 mock 首页展示

9.3 目录说明

简单说明：

- backend

- frontend

- docs

- data

- scripts

9.4 本地运行方式

后端如何跑：

- 安装 requirements

- 启动 FastAPI

前端如何跑：

- npm install

- npm run dev

9.5 当前未完成内容

例如：

- 真实新闻抓取尚未接入

- 聚类与评分为后续阶段

- LLM 摘要尚未接入

10. 第一轮 .gitignore 建议

至少忽略这些：

.venv/

__pycache__/

*.pyc

.idea/

node_modules/

dist/

data/*.db

.env

如果你想保留一个空数据库样例，可后续再决定是否提交。

11. 第一轮 Codex prompt 应该约束什么

等下写 Codex prompt 时，我建议明确限制：

必须做的

- 只搭脚手架

- 只实现首页最小主链路

- 后端返回 mock 或 SQLite 数据

- 前端渲染首页四大区块

- 风格简洁克制

不要做的

- 不要接入真实新闻源

- 不要实现复杂聚类

- 不要实现完整 LLM 流程

- 不要自作主张扩展登录、搜索、收藏等功能

- 不要加入过度花哨 UI

这个限制非常重要，不然 Codex 很容易“过度积极”。

12. 第二轮再做什么

等第一轮脚手架跑通后，第二轮才进入：

- sources/bbc.py 真接 RSS

- pipelines/ingest.py 真入 raw 数据

- pipelines/normalize.py

- pipelines/filter.py

- rules/filters.py

- /api/home 从真实处理后的数据生成

也就是：
第二轮才进入真正的“新闻主链路”。

13. 最小里程碑定义

我建议把第一轮成功标准定成这样：

Milestone 1

- backend 能启动

- frontend 能启动

- /api/health 正常

- /api/home 正常

- 首页能展示 Top Stories / By Region / By Topic / Watchlist

- Refresh 按钮可重新拉取数据

- 数据来自 mock 或 SQLite

只要完成这个，就可以进入下一轮。

14. 一句话总结

第一轮不要做“新闻系统”，只做“新闻系统的可运行骨架”。
也就是先把：

- 目录结构

- 后端 API

- 前端首页

- SQLite 最小数据层

这四件事搭起来。